## Slide 1: La gestion de projet

## Slide 2: Introduction à la gestion de projet

## Slide 3: Objectifs
Comprendre et maîtriser les aspects généraux du Management de Projet – Principes de base
Acquérir les réflexes de Gestion de Projet
Application du management à un projet – Conduire un projet informatique
Connaître et maîtriser l’utilisation des outils de gestion de projet

## Slide 4: Définir la notion de projet
Il est unique
Comporte des complexités techniques
Interdisciplinarité
Travaux divers
Il y a un mandant
Il y a un chef de projet
Un délai est défini
Un budget est convenu
Adaptabilité et évolutivité
Un but à atteindre

## Slide 5: N’est pas un projet
Une tâche qui n’est pas définie dans le temps
Tâche du quotidien : comptabilité, toutes les tâches qui font partie du quotidien de l’entreprise
Les tâches répétitives
La maintenance

## Slide 6: Pourquoi utilise-t-on le Management de Projets?
documenter les décisions
optimaliser l’utilisation des ressources et processus de l'entreprise
optimiser le rapport Investissement/Temps
réduire les coûts à long terme
mieux utiliser les connaissances acquises durant le projet
concentrer les efforts sur le projet
améliorer l’efficience, la transparence et la coordination
transformer et faire aboutir la planification
optimiser la fonctionnalité, les résultats, la qualité et les délais

## Slide 7: Avantages & difficultés de la gestion de projets
Avantages
  rapport optimum entre le volume d’activités et le temps total d’exécution
  effet novateur du projet
  développement d’une culture d’entreprise
  acquisition d’expériences nouvelle
  utilisation d’outils simples et efficaces
  mise en place d’un langage commun
  intelligence collective
  but commun
Difficultés
  absence de motivation (et la démotivation)
  système de communication inadapté
  présence d’ennemis du projet dans le team même
  non-disponibilité des ressources
  méconnaissance des clients internes et externes
  non-respect des méthodes de travail
  craintes du flou naturel d’un projet
  coordination des tâches (interdisciplinarité !) et le manque de délégation

## Slide 8: L’échec d’un projet
Pour quelles raisons un projet peut échouer ?
  Objectifs vagues, mal définis
  Objectifs cachés
  Estimations trop optimistes
  Gestion des risques inefficaces, risques cachés
  Priorités mal définies
  Mauvaise communication
  Difficulté à s’adapter aux changements ou problèmes
  Mauvaise gestion des attentes

## Slide 9: Conseil : savoir perdre du temps
Au début de votre projet, prenez le temps pour
  Réflexion préalable
  Bien poser les objectifs
  Planifier les étapes du projet
  Tenter d’identifier les risques du projet
C’est en réalité un gain de temps pour la suite du projet

## Slide 10: Les étapes d’un projet
Initialisation du projet : identifier le projet, évaluer la faisabilité, définir les grandes lignes
Cadrage ou planification : plan détaillé du projet, identifier les tâches, les ressources nécessaires, le budget, le planning
Design : conception globale et modélisation
Construction : réalisation de l’application, conception détaillée
Finalisation : livraison, libération des ressources

## Slide 11: Les grands échecs
Projet «Phoenix» du gouvernement canadien (paie des salaires)
  Mauvaise évaluation de la formation
  Réduction des équipes et budget
Cyberpunk 2077
  Retard et mauvaise gestion des attentes
Festival Woodstock 1999
  Mauvaise planification et gestion financière

## Slide 12: L’entretien initial

## Slide 13: Partie pratique 1/2
Par groupe de 2-3 participants
Travail à faire
  Préparer un document qui vous servira pour vos entretiens client
  Les informations dont vous avez besoin
Objectif du document
  Préparer la communication
  Comprendre les besoins, définir les objectifs

## Slide 14: Partie pratique 2/2
Préparez un document Word avec votre document pour les entretiens initiaux
Rendre sur Teams dans 30 min
Mise en commun des documents

## Slide 15: Le premier entretien
Il est crucial pour le projet
  Informations personnelles
  Présentation de l’entreprise (actuelle, son histoire, les grandes dates)
  Les services et produits
  Connaître la situation actuelle (un site est déjà en ligne)
  Charte graphique, présence sur les réseaux sociaux
  Le public cible, à quoi le site répond comme besoin
  Les fonctionnalités attendues
  L’architecture souhaitée

## Slide 16: Des exemples
Le client peut vous fournir des exemples de visuels ou fonctionnalités
Mais aussi ce qu’il ne souhaite pas
  Site trop compliqué
  Visuel pas adapté

## Slide 17: Les user sotires

## Slide 18: C’est quoi ?
Manière courte et concise de décrire les fonctionnalités du point de vue des utilisateurs
Rédigée de manière
  Courte, concise
  Se concentre sur les buts et les objectifs de l’utilisateur (et non d’un point de vue technique)

## Slide 19: Dans quel but ?
Comprendre les besoins du client
Centré sur les besoins et attentes de l’utilisateur
Utiliser le langage du client
Définir les besoins fonctionnels

## Slide 20: Rédiger
Définir des types d’utilisateurs
  En tant que [rôle utilisateur],
  [je veux / j’ai besoin / je peux] [objectif],
  pour [raison]
  Exemple : en tant qu’administrateur, je peux mettre à jour les informations des collaborateurs, afin de tenir à jour la base de données

## Slide 21: Les 3 étapes de la rédaction
Identifier le type d’utilisateur
  Utilisateur non connecté
  Utilisateur connecté…
Décrire l’action, la fonctionnalité
  De manière concise, ce que fait l’utilisateur
Expliquer le but
  Quelle valeur cela apporte
  Comprendre l’importance de la fonctionnalité

## Slide 22: Classer les user stories
Elles peuvent être hiérarchisées
  Importance
  Valeur apportée à l’utilisateur
Elles peuvent être mises à jour et mieux définies

## Slide 23: Une bonne user story
Ne contiens aucun aspect technique
Pas de détail, uniquement un objectif
Décomposer si besoin
Centrée sur l’utilisateur
L’objectif est clair
La valeur est bien définie

## Slide 24: Notes