## Slide 2: Azure DevOp
Service de gestion de projet par Microsoft
  Planification
  Suivi
  Gestion de projet Agile
Il peut être couplé avec d’autre services Microsoft Azure
  Azure Repos (gestion de code source)
  Azure Test Plans

## Slide 3: Se connecter
Gratuit pour les équipes de moins de 5 personnes

## Slide 4: Créer une nouvelle organisation
Lors de la première connexion, il faut créer une nouvelle organisation pour commencer un nouveau projet

## Slide 5: Créer un nouveau projet

## Slide 6: Créer un projet de type Scrum

## Slide 7: Gestion des équipes
Créer une nouvelle équipe
Ajouter des membres (optionnel)

## Slide 8: Paramètres de l’équipe

## Slide 9: Les backlogs
Backlogs de toutes les équipes

## Slide 10: Structurer son travail
Les éléments de travail sont structurés sur plusieurs niveaux
  Epic : grandes étapes de travail «de haut niveau»
  Fonctionnalité : spécifique peut être livrée indépendamment
  Product backlog : liste de toutes les exigences ou fonctionnalités du logiciel

## Slide 11: Ajouter un élément de premier niveau

## Slide 12: Associer une fonctionnalité à ce premier niveau
Cliquer sur l’élément de type épic

## Slide 14: Planifier un sprint
Configurer les itérations
  Depuis Project Settings > Team configuration > Itérations

## Slide 15: Les sprints
Depuis l’onglet Backlog vous pouvez directement glisser-déposer les éléments dans le sprint concerné

## Slide 16: Le board
Permet de visualiser les éléments de travail par leur état
  Nouveau
  Approuvé
  Engagé
  Fait

## Slide 17: Gestion des bugs