## Slide 1: Agile en autonomie
Adapter Agile pour un projet solo

## Slide 2: Démarrage du projet
Vous allez réaliser ou défini
  Un cahier des charges
  Les grandes étapes du projet
  Liste des priorités
Vous pouvez établir
  Le planning détaillé
  Les livrables
Roadmap
Backlog

## Slide 3: Qui est le product owner
Responsable du projet ou propriétaire du projet
  Il définit les tâches
  Valide les étapes (avant-projet)
  Défini les fonctionnalités du projet
  Il assure le lien entre le développeur et les parties prenantes
  Valide les résultats

## Slide 4: Sprint
Itération
Adaptez la période selon vos disponibilités (2-4 semaines)
  Capacité et disponibilité
  Complexité des tâches
Feedback
  Retour sur le travail (avec le client)
  Auto-évaluation

## Slide 5: Sprint
Définir la tâche
  Vous en ternir au but, ne pas le modifier
  Ne pas négliger la qualité
  Evitez de modifier la période en cours de projet

## Slide 6: Les livrables
Ils ne sont pas toujours destinés au client
Les livrables peuvent inclurent
  Des visuels
  De la documentation
  Des tests

## Slide 7: Mêlée quotidienne
Tous les jours (où vous travaillez sur le projet)
  Définir un moment fixe (généralement le matin)
  Révision des tâches effectuées lors de la dernière journée
  Planification de la journée
  Identification des obstacles
  Cela vous permet de tenir une documentation de votre travail
    Journal de travail
    Progression

## Slide 8: Planification de sprint
Objectif du sprint, de l’itération
Sélection des tâches à réaliser
Revue de sprint
  Présentation des résultats
  Réflexion personnelle
  Evaluation des objectifs

## Slide 9: Backlog ou carnet de produit
Lister toutes les fonctionnalités
  Compréhensible et réalisable
Attribuez des priorités
Découpage en tâches gérables
Estimation en jours ou heures de travail
Ce document est amené à être mis à jour régulièrement

## Slide 10: Exemples
Création de la page d’accueil
Développer l’espace de connexion
Création du backend pour la gestion des données